## Slide 1: Экстремальное программирование
Что это?

## Slide 2: Экстремальное программирование - это упрощенная методика организации производства для небольших и средних по размеру команд специалистов, занимающихся разработкой программного продукта в условиях неясных и быстро меняющихся требований

## Slide 3: 1. Короткие циклы 2. Планирование по нарастающей 3. Гибкий график реализации функциональности 4. ХР базируется на автоматических тестах, разработанных и программистами, и заказчиками. 5. Обмен сведениями через общение, тесты и исходный код 6. Эволюционирующий дизайн
Признаки применения ХР

## Slide 4: Виды рисков: 1. Смещение графиков 2. Закрытие проекта 3. Система теряет полезность 4. Велико количество дефектов и недочетов системы 5. Несоответствие системы решаемой проблеме 6. Изминение характера бизнеса 7. Недостаток возможностей системы 8. Текучка кадров
Основная проблема разработки ПО - РИСК

## Slide 5: Модель контроля переменных
4 переменные:
затраты
время
качество
Объем работ
Внешние силы (заказчики, менеджеры) должны определить значения для любых трех переменных, а команда разработчиков выбирает результирующее значение для четвертой переменной (управляет четвертой переменной)

## Slide 6: Стоимость внесения изменений в систему
Обычная стратегия разработки ПО предусматривает стадии:
Формирование требований
Анализ требований
Проектирование системы
Реализация системы
Тестирование системы
Внедрение системы
Стоимость внесения изменений растет экспоненциально в зависимости от времени

## Slide 7: Стоимость внесения изменений в систему
Основное предположение ХР:
Сегодня требуется реализовать только то, без чего сегодня не обойтись.
Стоимость внесения изменений в систему растет пропорционально t^(1/2), где t - время работы над системой.

## Slide 8: Три ключевых фактора ХР
Простой дизайн без лишних элементов
Автоматические тесты
Постоянная практика в деле модификации дизайна системы

## Slide 9: Четыре ценности ХР:
Коммуникация
Простота
Обратная связь
Храбрость

## Slide 10: Четыре основных вида деятельности ХР:
Кодирование
Тестирование
Общение
Проектирование

## Slide 11: Базовые принципы ХР:
Быстрая обратная связь
Приемлемая простота
Постепенное изменение
Приемлимые изменения
Качественная работа
Менее важные принципы:
Обучение обучению; небольшие начальные инвестиции; игра для того, чтобы победить; надежноеэксперементирование; открытая частная коммуникация; работа в соответствии с человеческими инстинктами; принимаемая ответственность; локальная адаптация; “путешествие налегке”; откровенные оценки

## Slide 12: Ограничения применения ХР:
Бизнес-культура
Обычный стиль работы разработчиков, настроенный на тщательное планирование.
Крупномаштабные проекты, требующие большой команды программистов
Рабочая среда, препятствующая легкости обратной связи