## Slide 1: Методология CMM
КС-41
Нурмал Арсалан

## Slide 2: Определение
Замечательный практический инструмент, созданный в рамках процессного подхода к описанию деятельности проектной организации, в частности, организации, разрабатывающей информационные системы, демонстрирует методология СММ. CMM расшифровывается как Capability Maturity Model, что по смыслу означает примерно "модель зрелости системы управления". В литературе CMM чаще называют моделью зрелости организации.

## Slide 3: Структура CMM
Суть данной модели заключается в выделении пяти уровней зрелости, которые должны пройти процессы разработки ПО для того, чтобы достигнуть основной цели модели — их постоянного самосовершенствования. Чем более высокий уровень зрелости компании, тем более предсказуемыми и управляемыми становятся процессы и, как следствие, более предсказуемо и качественно будут реализованы проекты.

## Slide 4: Уровень 1 "Начальный"
Производственный процесс в целом характеризуется как создаваемый каждый раз под конкретный проект, а иногда даже как хаотический. Определены лишь некоторые процессы, и успех проекта зависит от усилий индивидуумов.

## Slide 5: Уровень 2 "Повторяемый"
Установлены основные процессы управления проектом, позволяющие отслеживать затраты, следить за графиком работ и функциональностью создаваемого программного решения. Установлена дисциплина процесса, необходимая для повторения достигнутых ранее успехов в проектах разработки подобных приложений.

## Slide 6: Уровень 3 "Определенный"
Производственный процесс документирован и стандартизован как для управленческих работ, так и для проектирования. Этот процесс интегрирован в стандартный производственный процесс организации. Во всех проектах используется утвержденная адаптированная версия стандартного производственного процесса организации.

## Slide 7: Уровень 4 "Управляемый"
Собираются подробные количественные показатели производственного процесса и качества создаваемого продукта. Как производственный процесс, так и продукты оцениваются и контролируются с количественной точки зрения.

## Slide 8: Уровень 5 "Оптимизирующий"
Постоянное совершенствование процесса достигается благодаря количественной обратной связи с процессом и реализации в нем передовых идей и технологий.

## Slide 9: Польза CMM
Внедрение модели СММi снижает процент брака в среднем на 95%, урезает графики на 71% и повышает эффективность работы компании на 22%.

## Slide 10: Движение организаций по уровням CMM
Наличие пяти уровней сертификации CMM подразумевает, что рано или поздно те организации, которые прошли сертификацию, например, на первый уровень, перейдут на уровень 2. Не исключено, что руководство не ограничится этим и примет решение пройти аттестацию на уровень 3, 4 и 5. Однако не все компании нуждаются в том, чтобы выйти на самую высокую ступень. Некоторым достаточно 2 или 3 уровня. Также не все организации могут позволить себе двигаться по уровням, т.к. это «удовольствие» не из дешевых. Все рассчитано на те компании, которым действительно необходимо двигаться вверх, чтобы соответствовать запросам своих заказчиков.

## Slide 11: Спасибо за внимание!